2026年春季Memo程序组实习开发日记

编写者：邓孙涛

Day1

日期：2026.4.12 星期日

核心任务：项目初始化与核心框架搭建

工作内容：

- 创建项目。使用Unity引擎(版本2022.3.62f1c1)，创建Unity 3D 模板项目，命名为memoExamProject_2026。

- 配置Git版本控制。在项目文件夹下创建git仓库，并添加.gitignore和.gitattributes文件，然后创建GitHub远程仓库，链接本地和远程，并完成初始提交。

- 导入已有美术资源。放置位置为项目文件夹\Assets\Art下。

- 开发核心管理类框架。实现GameManage单例类，以便进行全局游戏状态管理，负责游戏状态控制、游戏暂停、全局变量、场景控制。实现EventManager单例类，作为全局事件中心，负责事件注册、移除、触发，实现模块解耦。这两个类的实例具有唯一性且切换场景不被销毁。

- 划分核心场景。创建3个场景：MainMenuScene、LevelSelectScene、GamePlayScene，分别用于主菜单、选关界面和游玩，并在GameManage中实现场景切换的核心方法。

问题与解决：无

Day2

日期：2026.4.13 星期一

核心任务：1.	对象池系统开发

2. 玩家系统基础层

工作内容：

- 对象池系统开发。实现了ObjectPoolManager单例类，负责坦克、子弹、爆炸特效、道具球等游戏物体复用。为什么要在现在就做进阶功能？因为我觉得有些进阶功能比较底层，如果不尽早实现并使用，之后再去做就会比较麻烦，要改的地方可能会很多，我认为对象池就属于这种。

- 提前规划Layers和Tags，以便于后续开发。

添加了Layer共8个：Player、Enemy、Bullet、Wall、RedLaserWall、BlueLaserWall、Item(武器球、道具球)、Ground，并对碰撞矩阵进行了配置;

添加了Tag共11个：Player、Enemy、Bullet(普通炮弹/双管炮弹)、Laser(激光炮)、SoundWave(声波炮)、Wall、RedLaserWall、BlueLaserWall、Item(道具球)、Weapon(武器球)、Explode(爆炸特效)。

- 搭建玩家坦克预制体。使用提供的美术资源中的Player_Tank _GO-07.fbx模型制作玩家坦克，以坦克底盘为主体，炮台为其子对象进行拆分，加入刚体与碰撞箱，并分配Player Layer和Tag，但没有加入材质。随后将其制成预制体。

- 实现玩家移动控制。实现玩家移动脚本TankMovement，通过调用刚体组件的MovePosition方法进行移动，可通过Inspector面板配置移动速度，并提供IsMoving、GetMoveDir公共方法供判断移动状态和获取移动方向。

- 实现玩家坦克移动时底盘偏移动画。通过脚本TankChassisRotate实现，获取TankMovement组件以判断移动状态，移动时则结合获取的移动方向平滑旋转底盘，可在面板配置旋转速度。

- 实现镜头对玩家的跟随。通过Cinemachine插件，加入虚拟相机，快速实现镜头跟随与看向玩家功能。

问题与解决：

- 初次实现TankMovement和TankChassisRotate脚本后测试发现左右移动变为转圈，向下移动无法正常进行，检查后发现是移动脚本以底盘坐标为基准进行移动方向判断移动方向，使得移动时底盘旋转导致移动方向不断变化。更改TankMovement脚本，使其参照世界坐标进行移动后解决。

- 加入相机跟随功能后，进行测试时发现镜头并未正常跟随，检查后发现，坦克的刚体组件绑定在坦克的子对象底盘上，而相机则跟随的父对象，故出现坦克移动而镜头不动的状况。虽然可以直接让镜头跟随底盘以快速解决问题，但还是对玩家坦克预知体结构进行修改，直接使坦克底盘为根物体，一劳永逸解决问题。

Day3

日期：2026.4.14 星期二

核心任务：1.	简单制作用于测试的地图

2. 玩家系统战斗层

工作内容：

- 简单制做测试用地图地面。制作了一份地面tile预制体，并实现了可以在编辑器内使用的平整地面一键生成脚本MapGenerator，简单生成了一个10x10的地面。

- 炮台转向控制。实现TurretController脚本，用于控制炮台，脚本挂载在玩家坦克根物体上，通过turret变量引用炮台。基本逻辑为：在Update方法中通过GetMouseButtonDown监听鼠标左键点击，发现点击后调用脚本中的方法GetMouseClickWorldPos计算点击位置并存储在targetClickPos字段中，再调用脚本中的方法RotateTurretToClickPos实现炮台转向。

- 制作普通炮弹预制体。使用提供的美术资源中的Weapon_Tank_Shell_01.fbx模型，将其作为空物体Bullet_Normal的子物体并重命名为Model，随后为Bullet_Normal挂载球形碰撞体和刚体组件，并将层级与标签设为Bullet，最后保存为预制体。

- 实现开火与炮弹飞行。修改TurretController脚本，为其加入开火与炮弹控制功能。核心逻辑流程为：鼠标左键点击 → 获取地面目标点(GetMouseClickWorldPos方法) → 炮台转向目标(RotateTurretToClickPos方法) → 转向完成 → 检查冷却(TryFireAfterRotation方法) → 从对象池生成炮弹(FireShell方法) → 炮弹沿炮管口飞行(ShellMoveAndRecycle协程) → 超时后回收至对象池(ShellMoveAndRecycle协程)。同时预留扩展接口SwitchShellType方法供后续武器切换功能使用。

问题与解决：无

Day4

日期：2026.4.15 星期三

核心任务：完善与优化已有玩家系统

工作内容：

- 修改TurretController脚本，使其在玩家开火时广播OnPlayerFire事件，暂时设定为无参事件。

- 设计通用伤害系统。定义IDamageable接口，以统一玩家、敌人的受伤逻辑。IDamageable接口中有三个只读属性：CurrentHealth、MaxHealth、IsDead，分别为当前生命值，最大生命值，是否死亡，此外，接口中还有一个方法TakeDamage，接受一个float参数，是接口的核心方法，用于接收伤害。

- 重构已有玩家系统。由于现有玩家系统功能略显杂乱，耦合度较高，故决定继续重构，以方便后续开发扩展，以及代码复用。

  - 重构TankMovement类为BaseMovement类。抽离原有TankMovement的通用移动逻辑，移除输入处理（输入交给专门的输入脚本），仅保留 “根据外部传入的移动方向控制刚体移动” 的核心逻辑，并新增重置移动状态功能。由此实现通用移动基类BaseMovement，玩家、敌人均可复用。

  - 重构TankChassisRotate类为BaseChassisRotator类。抽离原有TankChassisRotate的通用逻辑，依赖 BaseMovement，保留 “根据移动方向旋转底盘” 的核心逻辑，功能变化不大，仅新增强制旋转底盘功能。由此实现通用底盘旋转基类BaseChassisRotator，玩家、敌人均可复用。

  - 重构TurretController类为BaseTurretController类。抽离原有TurretController的通用逻辑，移除玩家输入（目标点由外部传入），保留炮台转向、开火、炮弹回收等核心逻辑，预留武器切换扩展点，将原有玩家开火无参事件OnPlayerFire改为有参事件OnTurretFire，参数为开火炮台物体，以便后续炮台开火动画开发。由此实现r通用炮台控制基类BaseTurretControlle ，玩家、敌人均可复用。

  - 创建玩家专属输入处理脚本PlayerInputHandler。该脚本专门处理玩家输入（WASD、鼠标点击），仅负责输入采集和传递，不处理任何业务逻辑，实现了从TankMovement类和TurretController类移除的输入处理功能，解耦玩家输入与坦克移动、开火。采集的输入会传递给PlayerController。

  - 创建玩家系统核心管控脚本PlayerController。该脚本作为玩家坦克的 “总控”，负责初始化所有子模块、协调输入与功能模块、处理玩家专属逻辑（生命值、受伤、道具）以及可能实现的触发音效/动画等扩展逻辑。

问题与解决：

重构后发现鼠标点击只触发炮台转向而无法开火。

原因：原定重构后的TurretController会将尝试开火作为公共方法以便外部调用，其逻辑为检测炮台是否转向完成，若完成则可以开火，但当玩家点击鼠标时会同时调用炮台转向与尝试开火两个方法，而炮台转向时坦克无法开火，这便导致了只触发炮台转向而无法开火。

解决方法：由于炮台转向完成才能开火符合一般逻辑，且游戏并不需要转向中开火的功能，以及转向基本为瞬间完成，故仍然将尝试开火方法设为私有，在转向完成后再调用。

Day5

日期：2026.4.16 星期四

核心任务：完善玩家系统和游戏框架

工作内容：

（ps：今天没有多少时间开发，故工作内容比较少）

- 玩家生命值系统实现。玩家核心脚本PlayerController实现IDamageable 接口，配置生命值属性，实现受伤扣血，生命值归零触发玩家死亡并广播。

- 实现玩家死亡触发游戏失败。修改GameManager类，使其监听玩家死亡事件，当玩家死亡事件发生时，切换游戏状态为失败并广播，以便UI监听并切换。

- 定义接口IPoolable。这个接口只有一个方法：Init。该接口应当被所有的可通过对象池复用的对象实现，目的是在获取对象时自动调用Init方法初始化对象，避免脏对象。接着修改ObjectPoolManager类，在获取对象的方法中自动调用对象的Init方法。

- 使玩家核心脚本PlayerController实现IPoolable接口。

问题与解决：无

Day6

日期：2026.4.17 星期五

核心任务：1. 完善玩家系统

2. 设计武器系统

工作内容：

- 玩家坦克测试炮台预制体制作。将现在使用的测试玩家坦克的炮台下的模型和炮口点制成预制体，以便之后进行武器切换开发时可以较好地切换。

- 开发炮台数据管理器。脚本定义了炮台种类枚举TurretType；实现了TurretDataManager单例类，这个类实现了按枚举类型绑定对应的炮台预制体，这一对应关系可通过Unity面板配置，并实现了全局公共方法GetTurretPrefab，可通过炮台类型获取预制体。

- 开发炮弹数据管理器。脚本定义了炮弹种类BulletType、炮弹回收方式BulletRecycleType、炮弹发射对象BulletOwner三个枚举类型；并定义了炮弹信息结构BulletInfo，用于存储炮弹核心数据（目前其中有炮弹种类、回收方式、发射对象、伤害值、飞行速度、生命周期、是否反弹和最大反弹次数）；实现了BulletDataManager单例类，用于全局管理炮弹数据，通过它可以在Unity面板中配置每种炮弹的预制体和默认属性(BulletInfo)，还提供了两个全局公共方法GetBulletPrefab、GetBulletDefaultInfo用于获取炮弹的预制体和默认属性。

- 开发炮台信息类。实现了炮台信息类，挂在炮台预制体上，储存炮台信息，包括炮台种类turretType(TurretType类型)，炮弹种类bulletType(BulletType类型)，炮口位置列表muzzlePoints(List<Transform>)。

问题与解决：

- 游戏无法正常开始。原因：昨天在GameManager类加入了对事件的监听，但相关注册代码放在了Awake方法中，导致在EventManager实例化前便调用其中方法，使得游戏无法开始并报错。解决：将相关代码移动到Start方法中。

Day6.5 转折点

2026.4.18 写于正式开始Day7开发前

我发现我的开发存在重大问题。

刚开始几天或许还会，但随着开发的进行，我越来越觉得开发进度推进变慢，甚至陷入停滞。总是想做一个东西，就发现得先做一个别的，做出来的功能也多少有些混乱，还要花时间修改，使结构更加清晰，同时经常在先做一个实例还是先做一些管理之间摇摆不定。

我仔细想了想，发现还是开发初期没有规划好的原因，是顶层设计上的问题。现在我的开发是一种功能驱动的方式，先简单把要实现的功能分一分，先做这一块，再做那一块，对于一个具体的功能，总是先想办法实现它，没法实现就看一下要先做哪些，从后往前推再实现回来，完成功能后再去思考这个功能与其他功能的联系。随着开发的东西越来越多，每实现一个新功能就得看看它和已有的兼容的怎么样，导致要做的事，要改的地方越来越多，拖慢开发。同时也有眼高手低的问题，一个功能总想着实现得很全面很兼容很有扩展性，但实际上我依然是一个游戏开发新手，很难完成这些为自己设置的过高的目标。

思来想去，我最终决定从头开始大改一下，重新对整个项目进行一个总体的设计与规划，先把顶层做好，再去管具体的实现。虽然实习时间已经过去了一半，但我还是决定这么干，不改的话最终做出来的东西也肯定不如人意，就算做不完，大不了下次再战。

（说句题外话，豆包真的有点弱，做点小的还行，整点大的就不是很让人满意了，上下文能力也不是很强，还是看看远处的Gemini吧）

Day7

日期：2026.4.18 星期六

核心任务：

- 重新设计游戏系统

- 简单实现玩家、子弹、敌人等系统（部分为重新实现），之后再做优化

工作内容：

- 重新设计游戏系统。由于开发时间不多了，故采取架构清晰、实现简单的策略，拒绝过度设计，整体架构采用Unity经典的组件式设计，配合轻量级的单例管理器（Singleton Managers）来串联全局逻辑，不使用复杂的框架。将游戏分为五个模块：全局管理模块（核心管理系统），实体模块（玩家和敌人），武器与战斗模块（武器、子弹、道具），关卡与环境模块（地图等），UI模块。

- 重新实现地面。去除复杂的瓦片地面，直接用平面实现地面。

- 实现新的玩家坦克移动脚本。基于实现简单策略，用简单逻辑实现玩家坦克移动与底盘旋转脚本TankMovement，脚本在Update中直接获取键盘输入（不考虑实现进阶功能跨端移植），组合成移动向量movementInput，随后在FixedUpdate中给刚体速度实现移动，同时根据movementInput，使用Quaternion.Slerp方法平滑插值让底盘旋转。

- 修改玩家坦克层级结构。玩家坦克根物体为空物体，挂载所有脚本和组件，下有两个子物体，分别为底盘Chassis和炮台Turret，为相应的模型，炮台又有子物体FirePoint，为空物体，表示开火点。

- 实现新的玩家坦克炮台控制脚本。TurretController脚本监听鼠标左键点击，若点击则计算瞄准坐标，随后使炮台转向。

- 炮弹基类实现。实现简单的炮弹基类BulletBase，目前仅包含速度字段，以及在创建阶段给予向前速度功能。

- 用新的素材制作了普通炮弹预制体。

- 实现新的玩家坦克开火脚本。PlayerShooting类提供一个Fire公共方法，可在引用的firePoint开火点生成以bulletPrefab为预制体的炮弹。

- 实现玩家坦克开火功能。修改TurretController脚本，使得玩家坦克转向完成后调用PlayerShooting类提供的Fire方法，进行开火。

- 依然使用Cinemachine插件，加入虚拟相机，实现摄像机对玩家坦克的跟随。

- 实现新的对象池。逻辑几乎不必，仍然将对象池PoolManager实现为单例类，用字典存储不同预制体及其队列，公共方法Spawn取物体，池中有就直接取出，没有就新建一个，公共方法Despawn放回物体，若无池子（防御性编程）或超过最大缓存，则直接销毁，否则入池。

- 修改PlayerShooting类的Fire公共方法，使其基于对象池实现。

- 创建反弹材质。创建名为BounceMaterial的Physic Material，无摩擦，弹性碰撞。将其应用于普通炮弹预制体和测试用墙壁（几个立方体）。

- 更新子弹逻辑。为BulletBase类添加maxBounces公共字段，用于设置最大反弹次数，并加入碰撞检测，以记录碰撞次数，同时为适配对象池，使用OnEnable来代替Start，在OnEnable中重置反弹次数和速度，并用Invoke进行延迟回收。

- 实现通用生命值系统。创建 Health 脚本，可配置最大生命值，提供公共方法TakeDamage实现受伤机制，血量归零调用Die方法，玩家则直接隐藏，敌人则被对象池回收。

- 使用Navigation系统，在测试地图上烘焙 NavMesh导航网格。

- 编写敌人的简单状态机AI。创建EnemyAI脚本，简单实现敌人对玩家的追逐和开火。

问题与解决：

- 新生成的炮弹会朝向世界Z轴飞行，而不是炮台朝向。原因：在对象池的取物体方法Spawn中，创建新物体时，先调用Instantiate(prefab)，再进行position和rotation的设置，导致调用Instantiate(prefab)时Unity会立刻执行炮弹身上脚本的OnEnable，为炮弹赋予朝向Z轴的速度。解决：直接在实例化时赋予位置和旋转，即将Instantiate(prefab)改为Instantiate(prefab, position, rotation)。

- 炮弹反弹后模型不旋转。原因：反弹后仅仅只有移动方向改变了，没有实现模型转向的功能。解决：修改BulletBase，在Update 中强行让炮弹的前方对齐速度方向。

AI逻辑问题，敌人适配对象池问题，提取可配置数据为公共字段问题。

di

Day8

日期：2026.4.19 星期日

核心任务：完善已有玩家、敌人、攻击系统

工作内容：

- 实现友军免伤。将原有的Bullet单一Layer更改为PlayerBullet和EnemyBullet两个 Layer，并在以后对玩家炮弹和敌人炮弹进行划分。

- 开发通用坦克基类。整合现有的Health、TankMovement、TurretController、PlayerShooting类，抽离出玩家和敌人共有的特征和功能，实现通用坦克抽象基类TankBase，包括生命值管理（TakeDamage、Die可重写方法）、移动与底盘旋转（MoveTank方法）、炮台旋转与开火（AimAndFire、ExecuteFire方法）功能。

- 开发玩家控制脚本。继承TankBase类，实现玩家控制脚本PlayerController，只负责获取输入（移动、开火），然后调用TankBase的能力，同时重写Die方法。

- 重新实现敌人AI。继承TankBase类，重写敌人AI脚本EnemyAI。敌人共有三个状态：游走，追逐，死亡。游走为敌人初始状态，该状态下敌人向一定范围内的随机可到达点前进，抵达后更新目标，继续游走。敌人有一个视野范围，在视野范围发现玩家时，由游走状态切换至追逐状态。追逐状态下敌人朝着玩家位置前进，接近到开火范围则向玩家开火，即使玩家脱离视野范围，敌人任然会向最后发现玩家的位置前进并不断开火，只有当到达最后发现玩家的位置并且在视野内未发现玩家才会回到游走状态。只要敌人血量清零，立即切换至死亡状态，调用重写后的Die方法回收敌人。

- 使敌人AI视野能被墙阻挡。在EnemyAI脚本中增加LayerMask类型的公共字段obstacleMask表示会阻挡使用的图层，随后在视野检查中加入射线检测，若敌人与玩家间有阻挡物，那么即使玩家在视野范围内，敌人也不会追逐玩家，而是继续游走。

问题与解决：

- 玩家出现无限开火Bug。原因：对鼠标输入的获取错写成了GetMouseButton。解决：改正为GetMouseButtonDown，此外，在这个过程中还发现TankBase缺失开火冷却逻辑，随后进行补充。

Day9

日期：2026.4.20 星期一

核心任务：1.	更多炮台开发

2. 武器系统开发

3.	道具与拾取系统开发

工作内容：

- 将测试用的玩家和敌人模型替换为正式模型。

- 规划武器系统。计划将开火点和炮台模型制作成炮台预制体，通过切换Turret的子物体的方式实现炮台的替换。同时，将不同炮台的具体开火逻辑与炮台预制体封装在一起，形成武器控制器，向外提供开火接口。使得TankBase及其派生类不再负责具体的开火逻辑，而是对炮台进行管理，并在开火时调用提供的接口。

- 实现武器控制器基类WeaponControllerBase。包含冷却时间配置，尝试开火TryFire公共接口，设置额外反弹次数SetBonusBounce可重写公共接口，抽象开火方法Fire，具体开火逻辑由子类实现。

- 修改BulletBase，使最大反弹次数可改变。将原可配置项maxBounces改为私有字段，表示当前最大反弹次数，同时增加默认最大反弹次数defaultMaxBounces公共字段，并实现增加反弹次数AddBonusBounce公共接口。

- 实现普通炮台和双管炮控制器。普通炮台控制器NormalWeapon和双管炮控制器DoubleWeapon均继承自WeaponControllerBase，增加对炮弹预制体和开火点的引用，都重写了Fire方法，在开火点生成炮弹的同时传递额外反弹次数，逻辑相似，后者比前者多一个开火点。

- 制作普通炮台和双管炮台预制体。

- 修改坦克基类，适配新的武器系统。剔除原有开火具体逻辑，增加武器管理。在OnEnable中增加默认武器初始化逻辑，修改原有的ExecuteFire逻辑，使其直接调用武器控制器的接口TryFire，同时提供可重写的武器切换接口，以便玩家控制器实现相应逻辑。

- 实现激光炮逻辑。激光炮控制类LaserWeapon继承自WeaponControllerBase，使用LineRenderer和协程实现激光子弹，逻辑为在坦克开火点和终点即与墙壁接触点间用LineRenderer生成激光的表现，随后对起止点之间所有的碰撞体进行枚举，对敌对坦克造成伤害，最后，激光显示一段时间后消失。

- 提取爆炸、激光墙、声波特效。

- 实现玩家Buff系统BuffSystem。向外提供各个buff的激活接口，具体逻辑则由协程实现，即施加buff，一段时间后去除。同时进行小扩展，提供接口NotifyWeaponChanged供外部通知武器已更换，确保新武器也能吃到现有的反弹Buff。

- 修改玩家控制脚本，适配新的武器系统和Buff系统。重写SwitchWeapon武器切换接口，实现武器切换，重写TakeDamage方法，增加护盾免伤机制，提供移速修改接口。

- 实现掉落物通用碰撞检测脚本PickupItem。武器球和道具球均可挂载该脚本，脚本会根据配置的掉落物类型调用相应的武器切换或buff激活接口，并在拾取后销毁球体。

问题与解决：

坦克生成后出现拥有多个炮台问题。原因：TankBase中的默认武器初始化逻辑有漏洞，初始化前为检查是否已有炮台，导致出现多个炮台。解决：完善默认武器初始化逻辑，先检查是否有炮台，有且为默认炮台则不管，没有则初始化一个默认炮台，有但不是默认炮台则先删除原炮台，再初始化默认炮台。

Day10

日期：2026.4.21 星期二

核心任务：1.	完善武器系统

工作内容：

- 实现声波炮逻辑。实现SonicProjectile类，挂载于声波炮弹上，控制炮弹行为，在Update中控制炮弹根物体Scale随时间增大，使得Collider大小跟随特效一同增大，实现发射过程中的渐变效果，同时将Collider设置为Trigger实现对敌⽅坦克和墙壁的穿透，使用HashSet记录已造成伤害的地方坦克，避免重复伤害。实现SonicWeapon类，挂载于声波炮台，继承自WeaponControllerBase，实现开火具体逻辑。制作了声波炮弹预制体和声波炮台预制体。

- 制作激光炮材质和激光炮台预制体。由于不会做，激光炮材质简单使用Unlit/Color实现，颜色为黄色。此外，由于素材跟进速度慢，此时的所有炮台均为普通炮台模型，之后需替换。

- 简单实现掉落物视觉效果脚本。实现ItemVisual类，可使掉落物自转且上下漂浮。

- 使用已有素材和已实现脚本，制作三种道具球预制体。

- 使用已有素材和已实现脚本，制作三种武器球预制体。

- 制作四种敌人预制体，模型任然为普通敌人模型，之后需替换。

- 制作有贴图的正式地面。

- 完善敌人寻路机制。敌人游走时随机选点时会检查是否可达、路径是否联通，不符合要求则递归调用，直到符合。

- 重新提取声波特效并替换。

问题与解决：

- 修复激光炮友伤问题。造成伤害时，原逻辑仅检查是否为自身，修改为检查是否为与自身相同Layer。

- 修复坦克生成后无法立刻开火问题。WeaponControllerBase中在OnEnable里将lastFireTime赋值为0，改为赋值为-fireCooldown。

- 修复反弹增加buff无法生效问题。BuffSystem类未在初始化时获取坦克挂载武器的控制器引用，导致无法修改反弹增加次数，已添加相关逻辑。

- 修复buff叠加问题。当触发多个相同buff时，会发生buff叠加或提前终止问题，这是协程冲突导致的，通过修改BuffSystem类使同一个buff同时只有一个协程运行解决。

Day11

日期：2026.4.22 星期三

核心任务：

1. 地形开发

2. 游戏流程、关卡、存档管理实现

工作内容：

- 实现更好的摄像机跟随。现在摄像机类似监控，位置大致固定，玩家左右移动则摆头，玩家上下移动则上升下降。摄像机并不直接看向玩家，而是看向玩家与地图中心的连线中点，且随着玩家远离地图中心，镜头的FOV还会变大。另有是否跟随开关。

- 使用新素材制作地面。

- 利用DOTween插件简单实现坦克后坐力动画，逻辑为使localPosition后移然后归位。

- 实现爆炸特效。坦克死亡后会在原地生成爆炸特效。

- 制作黄色敌人，它跑得更快。

- 制作伸缩墙及其功能，并为其适配所有子弹，即所有子弹都会触发它。

- 重新规划场景，划分为主菜单和几个关卡。

- 基本实现游戏流程管理。实现三个管理器，DataManager负责存档与数据，LevelManager负责关卡数据与切换，GameStateManager负责游戏状态管理。

- 实现存档持续化。DataManager能够储存存档。

- 完善对象池逻辑，使其在切换场景时清理对象池

- 同步摄像机脚本中镜头跟随开关与DataManager中的状态。

问题与解决：

场景切换问题。原本GameStateManager中初始化关卡的方法调用在Start中，但挂载物体跨场景不会删除，只调用一次。更改后GameStateManager在 OnEnable注册事件监听场景加载，实现每个关卡加载时初始化。

Day12

日期：2026.4.23 星期四

核心任务：

- UI制作

- 地形制作

- 模型替换

- 关卡搭建

- 流程测试

- 游戏生成

工作内容：

- 制作主菜单UI。包括主界面、选关界面和设置页面，放在主菜单场景中。

- 修改坦克基类，增加当前血量获取接口，以便制作血条UI。

- 制作血条UI，显示在玩家和敌人上方，符合任务书要求。

- 制作游戏内UI。包括进入关卡时的提示，游玩时左上角的暂停按钮，暂停界面，胜利与失败界面。

- 制作关卡内小墙与四周大墙。由于制作时只有白模，故只能以此制作。

- 制作红蓝激光墙与激光发射器，并进行相关适配。

- 将玩家和敌人的所有临时模型替换为正式模型。

- 在设置界面添加重置存档按钮。

- 调整玩家和敌人数值。

- 调整敌人AI参数。

- 优化敌人AI寻路逻辑，新增视野内丢失玩家目标一定时间后放弃追逐功能。

- 完成所有关卡的搭建。

- 简单调整部分UI的锚点，使其更加适配不同屏幕大小。

- 完成游戏制作并生成。

问题与解决：

- 修复修复结算界面游戏不暂停问题

- 敌人死亡前若受到两次攻击会触发两次死亡判定。为坦克基类添加isDead字段，死亡后设置成true，此时不会再次触发死亡判定。

2026.4.24 写于游戏制作完成后

游戏终于制作完成了。

现在再看Day6.5写的那些话，其实没有规划，以功能为导向并不是最大的问题，因为后面做的时候还是差不多，只是换了模块这个更好听的名字，毕竟时间只有那么多。之前更大的问题还是眼高手低，想做好的功能，但能力不够，所有后来我就坚持简单就好的原则，才在剩下的六天堪堪做完。

总之，虽然有波折，但我认为我还是尽力完成了。

最后说明一下，最后两天的日记比较简略，因为它们是后来补的。